附件

增城区2015年度新增绿道建设工作任务安排表

| 责任 单位 | 序 号 | 项目名称 | 具体线路走向 | 工程量 （km） | 项目实施内容 | 计划完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区林业园林局 （11.3km） | 1 | 挂绿湖环湖绿道 | 环绕挂绿湖湖区 | 11.3 | 环湖建设城市绿道示范点，沿线绿化、开花景观，搭建亲水平台、多功能驿站、公厕、停车场等，完善标识系统和配套设施。 | 2015年11月30日 |  |
| 区交通运输局 （6.5km） | 2 | 增派公路绿道连接线 | 挂绿小学至棠村路口 | 3 | 建设城市绿道慢行系统，沿线种植特色开花植物，完善标识系统和配套设施。 | 2015年11月30日 |  |
|  | 3 | 新新公路绿道连接线 | 中新敬老院至广汕路口（广东农工商职业技术学院北校区） | 1.5 |  | 2015年11月30日 |  |
|  | 4 | 广汕公路绿道连接线 | 荔三路口至北汽人行天桥（广东工业大学华立学院）、一环路至雁塔桥（广州珠江职业技术学院） | 2 |  | 2015年11月30日 |  |
| 责任 单位 | 序 号 | 项目名称 | 具体线路走向 | 工程量 （km） | 项目实施内容 | 计划完成时间 | 备 注 |
| 石滩镇 （3km） | 5 | 石滩镇下围村清水湖环湖绿道 | 环绕清水湖湖区 | 3 | 沿湖建设绿道游径，种植特色水生植物，配备篮球场、小游园、儿童乐园等设施，完善标识系统。 | 2015年11月30日 |  |
| 新塘镇 （5.6km） | 6 | 新塘镇瓜岭村环村绿道 | 围绕瓜岭村机耕路、村道 | 5.6 | 建设环村绿道游径，种植特色行道树，完善标识系统和相应配套设施。 | 2015年11月30日 |  |
| 正果镇 （9km） | 7 | 九峰山登山绿道 | 沿九峰山登山步道至山顶 | 3 | 建设乡村旅游、观光休闲绿道游径和登山步级，连接各个旅游小景点，沿线种植开花乔灌木，增加标识系统和配套设施。 | 2015年11月30日 |  |
|  | 8 | 九峰山驿站观光休闲绿道 | 九峰山驿站周边 | 1 |  | 2015年11月30日 |  |
|  | 9 | 蒙花布村观光休闲绿道 | 蒙花布村周边 | 1 |  | 2015年11月30日 |  |
|  | 10 | 番丰公园观光休闲绿道 | 番丰公园内游径 | 3 |  | 2015年11月30日 |  |
|  | 11 | 西湖滩村师爷山登山步道 | 沿师爷山登山步道至山顶 | 1 |  | 2015年11月30日 |  |
| 责任 单位 | 序 号 | 项目名称 | 具体线路走向 | 工程量 （km） | 项目实施内容 | 计划完成时间 | 备 注 |
| 荔城街 | 12 | 挂绿湖周边绿道兴奋点 | 挂绿湖绿道周边 | —— | 结合挂绿湖环湖绿道建设，配套健身休闲设施、公厕、停车场、观景台、科普文化展示长廊等，并完善标识系统和连接线。 | 2015年12月10日 |  |
| 荔城街 增江街 | 13 | 增江画廊绿道兴奋点 | 景观大道、沙滩泳场、鹤之洲景区 | —— | 对增江画廊初溪拦河坝交通桥至雁塔桥两岸范围内的绿道、广场、平台、码头、桥梁等进行全面升级改造，提升服务水平和运营质量。 | 2015年12月10日 |  |
| 荔城街 增江街 小楼镇 派潭镇 | 14 | 增江画廊之旅绿道精品线路 | 挂绿湖、鹤之洲景区、荔江公园、莲塘春色、小楼人家、北回归线、白水寨景区 | —— | 完善绿廊系统、慢行系统、服务设施系统、标识系统、交通衔接系统，实现无缝对接，提高服务质量。 | 2015年12月10日 |  |
| 区林业园林局 | 15 | 制作绿道地图、手册和宣传片等，以及日常运营管理 | 全区已建成的绿道、驿站 | —— | 按新增绿道里程，更新相关内容，制作绿道地图、手册和宣传片等，同时督促落实绿道运营管理工作。 | 2015年12月30日 |  |
| 合 计 |  |  |  | 35.4 |  |  |  |

公开方式：主动公开

抄送：区委、区人大常委会、区政府、区政协领导同志及区纪委负责同志，增城经济技术开发区党政办，区委各部委办，区人大办，区政协办，区武装部，区法院，区检察院，各人民团体。