附件1

增城市农村泥砖房、危破房改造任务统计表（第一类）

| 序号 | 镇（街） | 2005年在册情况 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总户数 | 第一批改造数（2010年12月31日已完成） | 完成比例 | 2005年在册剩余任务数（要求2011年12月底完成） |  |
| 1 | 荔城街 | 114 | 21 | 18.42% | 93 |  |
| 2 | 新塘镇 | 308 | 50 | 16.23% | 258 |  |
| 3 | 朱村街 | 104 | 60 | 57.69% | 44 |  |
| 4 | 中新镇 | 409 | 80 | 19.56% | 329 |  |
| 5 | 石滩镇 | 269 | 30 | 11.15% | 239 |  |
| 6 | 增江街 | 119 | 20 | 16.81% | 99 |  |
| 7 | 小楼镇 | 365 | 129 | 35.34% | 236 |  |
| 8 | 正果镇 | 290 | 129 | 44.48% | 161 |  |
| 9 | 派潭镇 | 832 | 130 | 15.63% | 702 |  |
| 10 | 农场局 | 90 | 90 | 100.00% | 0 |  |
| 11 | 果科所 | 18 | 18 | 100.00% | 0 |  |
| 12 | 农科所 | 8 | 8 | 100.00% | 0 |  |
| 合共： |  | 2926 | 765 | 26.14% | 2161 |  |