附件

广州市增城区2016年度新增绿道建设工作任务安排表

| 序号 | 项目名称 | 具体线路走向 | 工程量（公里） | 项目实施内容 | 责任 单位 | 计划完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莲塘印象生态园 绿道 | 围绕莲塘水库周边 | 5 | 建设城市高标准绿道，沿线绿化、开花景观，建设多功能服务区、公厕、停车场等，完善标识系统和配套设施。 | 荔城街 | 2016年11月底 |  |
| 2 | 增江街光耀村道路 升级改造工程 | 光耀村环村路 | 2 | 建设环村绿道游径，种植特色行道树，完善标识系统和相应配套设施。 | 增江街 | 2016年11月底 |  |
| 3 | 朱村街教育路改造 | 朱村中心小学至龙岗维新路口 | 2 | 建设城市绿道慢行系统，沿线种植特色开花植物，完善标识系统和配套设施。 | 朱村街 | 2016年6月底 |  |
| 4 | 新塘镇荔新路（民营工业园段）绿道 | 民营工业园段 | 1 | 建设城市绿道慢行系统，沿线种植特色开花植物，完善标识系统和配套设施。 | 新塘镇 | 2016年10月底 |  |
| 5 | 霞迳村绿道 | 沿新村道，由坪中公路到霞迳村委旁 | 1 | 建设进村绿道，种植特色行道树，完善标识系统和相应配套设施。 | 中新镇 | 2016年6月底 |  |
| 6 | 派潭镇邓村石屋 绿道建设工程 | 邓村石屋环村路 | 3 | 建设环村绿道游径，种植特色行道树，完善标识系统和相应配套设施。 | 派潭镇 | 2016年11月底 |  |
| 7 | 大冚村绿道 | 围绕大冚村后龙山 | 2 | 建设乡村旅游、观光休闲绿道游，连接村中公园，沿线种植开花乔灌木，增加标识系统和配套设施。 | 正果镇 | 2016年9月底 |  |
| 8 | 正果镇西湖滩村沿江绿道建设及环境综合整治工程 | 西湖滩沿江路 | 2 |  |  | 2016年11月底 |  |
| 9 | 西福河绿道 | 竹元村至巷头村基围连接路段 | 2 | 建设环村绿道游径，种植特色行道树，完善标识系统和相应配套设施。 | 仙村镇 | 2016年7月底 |  |
| 10 | 挂绿湖周边绿道兴奋点 | 挂绿湖绿道周边 | —— | 结合挂绿湖环湖绿道建设，打造城市慢行系统示范点，配套健身休闲设施、公厕、停车场、观景台、科普文化展示长廊等，并完善标识系统和连接线。 | 区林业园林局 荔城街 | 2016年11月底 |  |
| 11 | 制作绿道地图、手册和宣传片等，以及日常运营管理 | 全区已建成的绿道、驿站 | —— | 按新增绿道里程，更新相关内容，制作绿道地图、手册和宣传片等，同时督促落实绿道运营管理工作。 | 区林业园林局 | 2016年11月底 |  |
| 合计 |  |  | 20 |  |  |  |  |