广州市增城区全域土地综合整治实施方案

（石滩镇单元）（公示稿）

- 一、项目概况

项目名称：广州市增城区全域土地综合整治实施方案（石滩镇单元）

实施范围：全域土地综合整治范围为石滩镇全域，涉及7个社区和44个行政村。

规划期限：实施期限为4年，即2025年至2028年（实际起始时间以备案时间为准）。

- 二、实施内容

本方案以石滩镇耕地碎片化、建设用地利用效率低、产业融合不足、局部地区存在洪涝隐患等问题为导向，以打造“良田连片、村庄集中、产业集聚、生态优美”的土地保护利用新格局为整治目标。通过农用地整理促进石滩镇耕地数量有增加、质量有提升、空间布局更加集中连片，适应现代农业发展需求；通过建设用地整理优化城乡建设用地空间布局，促进建设用地更加集约节约高效；通过生态保护修复提升全域生态环境质量，打造宜居、宜业、宜游的高品质生态环境；通过历史文化保护和乡村风貌提升进一步保护传统历史文化资源，美化村容村貌，优化人居环境。

项目实施期为4年，实施整治子项目25个，涉及农用地整理、建设用地整理、生态保护修复、风貌提升与历史文化保护、产业导入及公共服务与基础设施建设6大类。其中，农用地整理规模200.5854公顷，预计期新增耕地面积42.9188公顷；建设用地整理规模44.5965公顷，包含低效建设用地腾退5.1065公顷、存量建设用地改造升级34.3835公顷、产业项目拟建新面积5.1065公顷；生态保护修复规模255.9643公顷，主要涉及水利综合整治工程、百年荔园和公园建设；乡村风貌提升和历史文化保护规模0.2857公顷，主要对文物建筑进行修缮；产业导入项目规模143.6464公顷，主要包括一二三产业融合项目、制造业、文旅等项目；公共服务与基础设施项目规模73.6896公顷，主要推动部分村庄的生活污水治理提升工程等。本方案不涉及权属调整、永久基本农田调整、城镇开发边界调整以及生态保护红线调整。