广州市增城区大封门水库扩容工程施工期第三方安全监测服务

招标文件

招   标   人：广州市增城区大封门水库管理所

招标代理机构：永道工程咨询有限公司

日        期：2025年3月

目  录

第一章 招标公告（适用于公开招标）	1

第二章 投标人须知	2

第三章 评标办法（综合评估法）	25

第四章 合同条款及格式	33

第五章 投标文件格式	46

# 第一章 招标公告（适用于公开招标）

（另册）

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州市增城区大封门水库管理所 地址：广州市增城区派潭镇上九陂村北山路132号 联系人：屈工 电话：020-82639382 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：永道工程咨询有限公司 地址：广州市天河区华强路9号2701、2710房 联系人：黄工 电话：020-38818808 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 广州市增城区大封门水库扩容工程施工期第三方安全监测服务 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告。 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告。 |
| 1.1.7 | 工程项目预计开工日期和建设周期 | 工程项目施工预计开工日期：开工时间以招标人通知为准。 服务期限：详见招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | #### 按国家相关规定执行，达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：见招标公告投标人资格要求。 （2）财务要求： / 。 （3）业绩要求： / 。 （4）信誉要求： / 。 （5）项目负责人的资格要求：见招标公告投标人资格要求。 （6）其他主要人员要求： / 。 （7）试验检测监测仪器设备要求： / 。 （8）其他要求：见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求： / |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （一）为本标段提供勘察、设计、施工、项目管理、监理、检测等服务的； （二）本标段单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； （三）法律法规规定的其他情形。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行现场勘察。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / |
|  |  | 形式： / |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / （此为投标预备会的答疑澄清） |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围： 偏差幅度： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标人在递交投标文件截止时间18天前提出； 形式： 1、招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件[包括招标图纸、清单、招标控制价（即最高投标限价）]有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→进入“招标答疑提问”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”进入到提问区域→无记名或匿名提出问题。 2、投标人应在投标截止时间18日前停止质疑。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，方可在广州公共资源交易中心网站“项目查询(日程安排、答疑纪要)”专区发布。 3、招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 4、招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在递交投标文件截止时间15天前；在广州公共资源交易中心网站“项目查询(日程安排、答疑纪要)”专区公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：发出即视作收到。 |
|  |  | 形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：发出即视作收到。 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 满足本项目评审要求的其他资料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税方法。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 采用固定下浮率报价方式报价，并依据所报投标下浮率（投标下浮率必须为固定数值，并保留小数点后2位，如：X.XX%，不得存在区间值，如X.XX%～Y.YY%）列明投标报价（以元为单位，精确到小数点后2位，第3位四舍五入），工程量按实结算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：人民币 2300000.00 元。 注：投标总报价超过投标总报价最高投标限价，或各子项投标报价超过各子项相应最高投标限价时，投标文件将被拒绝。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标截止之日起计算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的形式： R不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 本项目不适用。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 本项目不适用。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的指引。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的指引。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息： 招标人名称：广州市增城区大封门水库管理所 招标人地址：广州市增城区派潭镇上九陂村北山路132号 广州市增城区大封门水库扩容工程施工期第三方安全监测服务 招标项目投标文件 招标项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 递交投标文件截止时间：详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站-“建设工程”→“项目查询（日程安排、答疑纪要）” |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 本项目不适用。 |
| 4.2.2 （B） | 递交投标文件地点 | 1.递交方式：网上递交投标文件。 2.地点：广州公共资源交易中心网站。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 本项目不适用。 |
| 5.1（B） | 开标时间和地点 | 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标；开标地点在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号），详见广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。 |
| 5.2 | 开标程序 | 电子招投标项目开标按下列程序进行： 5.2.1．主持人按下列程序进行开标 （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标总报价、投标下浮率、服务期限及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2．投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的，视为撤销其投标文件。 5.2.3．开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 5.3 | 开标异议 | 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，应当在开标现场提出，该投标人代表须同时出示本人身份证原件，招标人当场作出答复，并制作记录。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 评标专家确定方式：招标人代表1名，广东省综合评标评审专家库中随机抽取4名。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人3人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网、广州市增城区人民政府门户网站（http://www.zc.gov.cn/）的“首页>公开>公共资源配置领域>工程建设项目招投标”栏目。 公示期限： 3 日，最后一日为工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式： 不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求： 1、1、操作详见广州公共资源交易中心网站发布的指引。 2、提交投标文件光盘备用 投标人将按广州公共资源交易中心网站发布的指引的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。现场递交的投标文件光盘不得加密。投标文件光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受现场提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘(备用)。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 特别提示 | 投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： （1）将中标工程转包或者违法分包的； （2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； （3）存在围标或串标情形的； （4）存在弄虚作假骗取中标情形的； |
| 10.2 | 招标失败的情形 | 本项目采用资格后审，满足资格审查合格条件的投标人不足3名、或经评审有效的投标单位不足3名视为该标段招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.3 | 交易服务费 | 中标人缴交广州公共资源交易中心交易服务费，其费用包含在中标人报价中，由广州公共资源交易中心向中标人开具增值税发票。 |
| 10.4 | 投标文件公开 | 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。 |
| 10.5 | 补交纸质投标文件 | 中标人在领取中标通知书前，须按招标人要求向招标人提供盖章的纸质版投标文件（内容与交易平台网上递交的电子投标文件一致）3套及电子文件光盘或U盘1份 |
| 10.6 | 否决投标条款 | 否决投标条款： 1、未成功提交投标文件。 2、投标人未按投标文件要求提供附件或未按要求加盖电子印章及签名的，经评标委员会认定后，其投标文件将被否决。 3、投标总报价超过投标总报价最高投标限价，或各子项投标报价超过各子项相应最高投标限价时，投标文件将被拒绝。 4、按投标报价的算术校核原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格。 5、资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。 6、投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。 7、投标文件符合列于《评标办法前附表》“形式评审标准”“资格评审标准”“响应性评审标准”中所有情形的，为有效投标文件。任一情形不符合均为无效投标文件，经评标委员会认定后，其投标文件将被否决。 |

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测监测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的检测机构、建设、施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（15）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

本项目严禁违法分包，分包需经招标人同意。

### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标文件等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式（另册）；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站提交，应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。提问一律不得署名。

2.2.3  招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间 15 日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4  招标答疑会会议纪要是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.2.5  若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的答疑纪要为准。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1  招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2  招标文件的澄清或修改将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目答疑纪要”专区公开发布。招标文件的澄清或修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布时间作为送达时间。

2.3.3  招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.3.4  招标文件的澄清或修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的内容为准。

2.3.5  为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）项目安全监测技术方案；

（5）投标单位情况介绍；

（6）监测项目报价计算表；

（7）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填报下浮率。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间填报投标函中的投标总报价，应同时投标函中的相应下浮率。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

本项目不设投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的要求。

3.5.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

3.5.2企业营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书；

3.5.3 满足本项目的资质证明材料；

3.5.5 拟派项目负责人资料；

3.5.6《投标人声明》（格式见招标公告附件一）；

3.5.7其他满足投标人资格要求的证明材料（如有）。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上投标方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写， 如有必要，可以增加附页， 作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传（可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力）。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

3.7.4  联合体投标时，投标人封面及其他内容落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：（主）XXXX公司（成）XXXX公司】。除联合体共同投标协议需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证扫描件。

3.7.5  投标文件应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

4.1.2 未按要求加密的投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台递交电子投标文件。

4.2.2 投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.3 逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。

4.2.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前， 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件,需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改后再次递交的，按第4.2项的规定执行。

4.3.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人按投标须知前附表规定的时间和地点公开开标。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

5.1.2 开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

### 5.2 开标程序

5.2.1 在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、拟派总监理工程师及其他内容。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

5.2.2 按开标记录表规定的内容进行唱标。

5.2.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序。

5.2.4 开标结束。

5.2.5 投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.6 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

### 5.3 开标异议

5.3.1 参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议 答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

5.3.3 投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和招标人代表组成，专家从广东省综合评标评审专家库中抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）招标人或投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员；

（4）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（6）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天，最后一天应为工作日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

7.5.1  在法规规定的时间内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。

7.5.2  中标通知书发出前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单，否则招标人将取消其中标资格。失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“黑名单”为准。

### 7.6 履约保证金

本项目不设履约保证金。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格，给招标人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄 清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会签字：

年	月	日

#### 附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，投标人总得分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人，总得分相同时，则以投标报价得分高的排前；若投标报价得分也相同，则以技术部分得分高的排前；若投标报价得分和技术部分得分均相同，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。 记名投票方式确定排序的具体步骤为：由评标委员会对出现该情况的的投标人采用记名投票的方式确定，按得票数高低进行排序，根据得票数高低确定中标候选人排序。 若投标登记或递交投标文件的投标人数量、或通过初步评审的合格投标人家数不足3家的，则该招标失败。 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 |
|  |  | 未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参与相关项目投标的 | 失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“黑名单”为准。（提供查询结果网页截图，并加盖公章。） |
|  |  | 投标人声明 | 投标人已按第六章“投标文件格式”规定的内容签署盖章《投标人声明》，且项目负责人签字确认 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 投标人声明、廉洁承诺书、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书 |
|  |  | 投标函及投标函附录签 字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 不允许 |
|  |  | 投标人机器码 | 投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码不一致的(以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台开标系统的检索信息为准) |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 串通投标情形 | 投标人之间不存在《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉》第十六条所禁止的情形的； |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分 100 分） | 1、企业资信业绩部分：50分 2、技术方案部分：40分 3、投标报价部分：10分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算：通过初步评审的投标人的有效投标报价大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，若小于或等于5名时，取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差 计算公式 | 偏差率=∣（投标报价—评标基准价）∣/评标基准价*100%，（偏差率四舍五入保留2位小数，报价偏差率不足1%的差价按插值法计算。） |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 企业资信业绩评分标准 （50分） | 企业类似业绩 (9分) | 投标人自2020年1月1日至今完成过150万或以上的水利类监测项目业绩，每项得3分，本项最多得9分。 注：业绩证明需提供中标通知书(如有)或技术服务合同等证明材料。业绩金额以中标通知书或技术服务合同为准，承接时间以中标通知书上的时间或合同签订的时间为准。 |
|  |  | 第三方评价 (10分) | 投标人具有质量管理体类认证、环境管理类认证、职业健康安全管理类认证、知识产权管理类认证，每具有一项得2.5分；本项最多得10分。 注：提供证书扫描件，认证证书须是投标人在本项目招标公告发布时间之前获得且在有效期内的才可计算得分，另需提供在中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）上查询结果的截图，不提供、提供不全或不符合要求不得分。 |
|  |  | 项目负责人从业能力(9分) | - 项目负责人2020年1月1日至今具有水利类监测项目业绩的，每项得3分，最高得9分； 注：①项目负责人应为主办方正式员工，需提供身份证、毕业证、职称证，投标人为其购买的近3个月社保证明（2024年11月-2025年1月）。②项目负责人与技术负责人不能为同一人，否则技术负责人不计分。③业绩需提供技术服务合同或委托人证明等材料，所提供材料需体现项目负责人信息。 |
|  |  | 技术负责人从业能力(7分) | - 具有高级工程师或以上职称的，得3分； - 具有注册土木工程师(岩土)的，得4分，其他不得分。 注：本项最高得7分，①技术负责人应为主办方正式员工，需提供身份证、职称证、注册证、毕业证，投标人为其购买的近3个月社保证明（2024年11月-2025年1月）。②项目负责人与技术负责人不能为同一人，否则技术负责人不计分。 |
|  |  | 项目团队人员(除项目负责人外)(10分) | 投标人有稳定的技术支撑队伍，拟投入本项目技术人员中(项目负责人和项目技术负责人除外)： (1)投入本项目的工作人员中，具有工程类相关专业中级或以上专业技术职称的人数10人或以上，得10分； (2)投入本项目的工作人员中，具有工程类相关专业中级或以上专业技术职称的人数7~9人，得7分； (3)投入本项目的工作人员中，具有工程类相关专业中级或以上专业技术职称的人数4~6人，得4分； (4)投入本项目的工作人员中，具有工程类相关专业中级或以上专业技术职称的人数3人或以下，得1分。 注：本项最高得8分。需提供上述人员身份证、毕业证、职称证及投标人为其购买的近3个月社保证明（2024年11月-2025年1月）。 |
|  |  | 监测仪器设(5分) | 根据监测设备(全站仪、水准仪、测斜仪、水位计、频率仪等)进行评审： 1、以上所列每种仪器均有3台以上(现场监测点分散要求至少有3台1.0秒级自动全站仪，其中有一台必须是0.5秒级自动全站仪)，完全满足此项目监测需求的，得3分；设备基本齐全(每种仪器2台以上)，基本满足监测需求的，得1分；设备不能满足监测需求的，不得分。注：需提供个以上设备检定（校准）证书扫描件，送检人需为投标人，且设备在有效期内。 2、上述所提供设备的年检均为合格，得2分；70%以上设备年检合格，得1分；其他不得分。注：需提交仪器检定（校准）证书扫描件，送检人需为投标人，且设备在有效期内。 |
| 2.2.4 （2） | 技术方案评分标准（40分） | 对本监测项目的理解和技术重点、要点分析及对策(10分) | 根据投标人对本项目的理解程度，对项目实施过程中主要技术重点要点分析并提出对策的综合评审(本项最多得10分)： 优：对项目的理解非常到位、非常全面、非常清晰，对项目实施过程中主要技术重点要点把握准确、分析透切，提出可行、有效的对策的，得10分； 良：对项目的理解比较到位、比较全面、比较清晰，对项目实施过程中主要技术重点要点进行分析，提出对策的，得6分； 中：对项目的重点难点分析一般，对应注意的事项理解一般，重点难点把握不准确，分析相对合理的，得3分； 差：能理解项目情况，对项目分析符合招标需求的，得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 监测工作规划、监测工作大纲和监测实施方案(10分) | 根据投标人提出的本项目监测工作规划、监测工作大纲和监测实施方案进行综合评审(本项最多得10分)： 优：项目监测工作规划、监测工作大纲和监测实施方案详细合理，思路清晰，可操作强，易于理解执行的，得10分； 良：项目监测工作规划、监测工作大纲和监测实施方案基本详细合理，思路比较清晰，具有可操作性，易于执行的，得6分； 中：项目监测工作规划、监测工作大纲和监测实施方案一般，思路一般，可操作一般的 ，得3分； 差：项目监测工作规划、监测工作大纲和监测实施方案思路差，不具有可操作性的，得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 监测技术管理措施和质量控制措施(5分) | 根据投标人提出的监测技术管理措施和质量控制措施进行综合评审(本项最多得5分)： 优：监测技术管理措施和质量控制措施详细合理，思路清晰，可操作强，易于理解执行的，得5分； 良：监测技术管理措施和质量控制措施基本详细合理，思路比较清晰，具有可操作性，易于执行的，得3分； 中：监测技术管理措施和质量控制措施一般，思路一般，具有可操作性，易于执行的，得2分； 差：监测技术管理措施和质量控制措施思路差，不具有可操作性的，得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 监测信息化和成果反馈措施(5分) | 根据投标人提出的监测信息化和成果反馈措施进行综合评审(本项最多得5分)： 优：监测信息化和成果反馈措施详细合理，思路清晰，可操作强，易于理解执行的，得5分； 良：监测信息化和成果反馈措施基本详细合理，思路比较清晰，具有可操作性，易于执行的，得3分； 中：监测信息化和成果反馈措施一般，思路一般，具有可操作性，易于执行的，得2分； 差：监测信息化和成果反馈措施思路差，不具有可操作性的，得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 进度安排及进度保证措施(5分) | 根据投标人对本项目实进度安排及进度保证措施是否合理，且总工期是否能保证满足项目的时间要求进行综合评审(本项最多得5分)： 优：进度安排进度计划详实可靠、进度安排合理，质量进度保证措施具体、可行的，得5分； 良：进度安排比较科学合理，质量进度保证措施可行的，得3分； 中：进度安排科学基本合理，质量进度保证措施可行性一般的，得2分； 差：进度说明简单，质量进度保证措施欠缺可行性，得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 后期服务及保证措施(5分) | 根据投标人对本项目的后期服务及保证措施进行综合评审(本项最多得5分)： 优：项目的后期服务体系健全且保证措施合理、具体、可行的，得5分； 良：项目的后期服务体系较健全且保证措施合理、可行的，得3分； 中：项目的后期服务体系一般且保证措施一般的，得2分； 差：项目的后期服务体系不健全且保证措施差的，得1分； 不提供不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 （10分） | 计算方法 | 当投标报价等于评标基准价时得10分，投标报价每高于评标基准价1%，扣1分；投标报价每低于评标基准价1%，扣0.5分。扣至0分为止。报价得分保留小数点后2位，第三位小数四舍五入。 备注： 1、报价价格得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数字； 2、报价价格以“总价报价金额”进行价格评分的计算；（出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。） |

评委签名：                                       日期：

1、本评分表中所需要的证明材料可为原件扫描件（或复印件）、网页截图（或查询页面）打印件、电子版证书文件等投标人认为应提供的资料，投标人提供的证明材料必须加盖投标人电子印章且内容必须清晰可辨，如因提供证明资料内容模糊或不全导致评标时无法判断或辨认的，视为证明资料不提供或提供不完整或提供不符合要求，该评分项不得分。

2、本表按百分制评分，所有评委分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，投标人总得分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人，总得分相同时，则以投标报价得分高的排前；若投标报价得分也相同，则以项目技术部分得分高的排前；若投标报价得分和技术部分得分均相同，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。

记名投票方式确定排序的具体步骤为：由评标委员会对出现该情况的的投标人采用记名投票的方式确定，按得票数高低进行排序，根据得票数高低确定中标候选人排序。

若投标登记或递交投标文件的投标人数量、或通过初步评审的合格投标人家数不足3家的，则该招标失败。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）企业资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）技术方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）企业资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）两个（含两个）以上投标人加密打包投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）总价金额与下浮率计算结果不一致的，以下浮率为准，但下浮率小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对企业资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术方案部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

广州市增城区大封门水库扩容工程施工期第三方安全监测服务

技术服务合同

工程名称：广州市增城区大封门水库扩容工程施工期第三方

安全监测服务
    工程地点：广州市增城区派潭镇

委托人（甲方）：广州市增城区大封门水库管理所

受托人（乙方）：

签订地点：广州市增城区

签订日期：2025年  月  日

委托人（甲方）：广州市增城区大封门水库管理所

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经公开招标确定，甲方委托乙方承担 广州市增城区大封门水库扩容工程施工期第三方安全监测服务服务工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

- 第一条  工程概况

- 1、工程名称：广州市增城区大封门水库扩容工程施工期第三方安全监测服务
    2、工程建设规模：大封门水库扩容工程位于广州市增城区派潭镇，工程任务为供水、防洪和灌溉，扩容后水库总库容为2240万m³，为中型水库。主要建筑物包括大坝及引水枢纽、进场道路、管理区等。大坝采用原址重建，坝型采用碾压混凝土重力坝，大坝坝顶总长535.0m(含防渗墙段长71.5m)，最大坝高86.5m。
    3、工程总概算投资为：161744.04万元，其中建安费为106977.69万元。

- 4、工程地点：广州市增城区派潭镇

- 第二条  服务范围及质量要求

2.1 技术服务地点：广州市增城区大封门水库扩容工程现场。

2.2 服务内容：

广州市增城区大封门水库扩容工程施工期第三方安全监测服务，包括但不限于大坝变形、渗流、应力应变及温度监测、环境量监测、大坝左坝肩和右坝肩边坡（含基坑）施工期安全监测、导流洞进水口和出水口边坡施工期安全监测、进场道路边坡施工期安全监测、石料场边坡施工期安全监测及爆破施工期间影响范围内构筑物施工期安全监测技术服务工作，施工期自动化和人工监测技术服务、资料整编分析及提交监测成果报告等。监测具体内容详见监测设计成果和工程量清单。本项目涉及监测耗材设备采购、率定、安装、埋设有总承包单位来完成(费用不包含在本项目中)，中标单位在监测设备安装埋设完毕后提供监测技术服务工作。
   服务范围除以上施工期安全监测技术服务工作外，还包括但不限于以下内容：

1)保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作而影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

2)在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等与监测相关的技术协调工作。

2.3 技术服务期限：

广州市增城区大封门水库扩容工程施工工期：总工期1760日历天，开工时间2024年6月25日；计划完工时间2029年4月20日。

服务周期从中标单位进场至工程完工后所有监测服务项目完成为止。进场日期以委托人通知时间为准。

2.4 技术服务进度：

本项目服务进度根据委托人要求，与主体施工同步推进进行施工期安全监测，承包人应根据项目需要按照委托人要求做好配合服务工作。如招标人因各种原因需作调整或工期拖延，监测单位可适当调整监测计划但这种计划调整以不影响监测服务质量为前提，并须经招标人批准。招标人对工期的调整或工期拖延，监测服务期也应作相应调整或顺延。

2.5 技术服务质量要求：

满足规范和招标文件要求。

2.6 技术服务目标：

通过仪器监测和巡视检查了解和掌握建筑物的工作状态，综合分析施工期的变化情况，指导施工及时检查和反馈设计；并且根据监测资料对施工现场安全进行分析，用以检验施工质量和验证设计，积累资料，为提高施工和反馈设计。

2.7 监测服务要求：

1、监测技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。

2、承包人必须按照委托人要求完成服务工作；

3、项目施工总承包单位完成监测设备安装后，需向业主或监理提交以下资料：监测设备清单(包括编号、部位、仪器名称、起测日期、目前状态等)、监测设备的检验和安装埋设记录及监测设备安装埋设图，全部监测设备及其监测原始数据及资料(包括电子文档)应完好地移交第三方监测单位，第三方开始监测工作；

4、第三方监测机构应按时完成监测工作，如有特殊情况应及时通知甲方并协商解决；

5、如监测数据超出报警值，第三方监测机构应及时通知甲方。

最终具体监测项目、数量和频率以设计监测技术要求和现场布置实际监测点为准，最终按实际监测工作量进行结算。

第三条 技术要求、标准 
    本次施工期第三方安全监测服务工作主要依据以下标准、规程、规范及文件：

(1)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)

(2)《工程测量规范》(GB 50026-2020)

(3)《土石坝安全监测技术规范》SL551-2012；

(4)《混凝土坝安全监测技术标准》GB/T51416-2020

(4)《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897-2006)；

(5)《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)；

(6)《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)；

(7)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

(8)《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)

(9)《爆破安全规程》(GB6722-2014)

(10)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；

(11)《建筑基坑支护技术规程》(广东省标准DBJ/T15-20-2016)

(12)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)；

(13)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；

(14)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)；

(15)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015)；

(16)《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012

(17) 本工程地质勘察资料、设计及施工资料；

(18) 国家其他监测、测量规范和强制性标准。

第四条 为保证承包人有效进行技术服务工作，委托人应当向承包人提供下列工作条件和协作事项：

4.1提供技术资料：相关工程设计施工图、监测设计图。

4.2委托方协调总承包单位完成设计本项目监测耗材设备采购、率定、安装、埋设工作，承包人在监测设备安装埋设完毕后提供监测技术服务工作。

4.3其他配合协作事项：协调完成服务工作所需的工作面。

4.4委托人提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：签订合同后7天内提供。

第五条 监测报告的提交及相关要求

5.1 合同签订之日起10天内提交监测方案，经审批后实施。

5.2 受托人在监测工作完成后，应按委托人要求及时提交有效的监测报告。报告应在每次监测后5天内提交，一式四份，最终报告需加盖监测报告专用章和计量认证章(CMA章)。

5.3 所有监测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。

5.4当监测数据或经分析的数据显示可能出现险情时，承包人必须立即通知委托人，并根据以往工程经验及本工程实际情况提出相关处理建议；

5.5 监测结束之日起30个日历天内，承包人须提交最终成果报告，报告一式八份，承包人对所提交的报告及技术数据负责。

5.6监测报告及相关资料的著作权属于委托人所有，承包人有署名权；未经委托人同意，承包人对监测报告及相关资料不得对外使用或透露。

第六条 合同组成文件及解释顺序

(1)本技术服务合同；

(2)中标通知书；

(3)招标文件及其附件(含答疑纪要、招标文件澄清等)；

(4)监测布置图纸；

(5)标准、规范及有关技术文件；

(6)投标综合单价报价表；

(7)投标书及其附件。

第七条 合同价款及付款方式

7.1 合同价款：受托人应按合同约定提供满足相关规程规范的技术服务工作，委托人支付相应的第三方监测技术服务费用；合同总价(含税)暂定为人民币￥       元，(大写)         元。该费用已包括所有监测期间技术工作收费及利润、税金等全部费用。合同价应包括为实施和完成本项目全部监测工作而支出的人工费、措施费、间接费、风险费、管理费以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等，是为完成本项目监测的全部服务费用。本项目涉及监测耗材设备采购、率定、安装、埋设有总承包单位来完成(费用不包含在本合同中)，中标单位在监测设备安装埋设完毕后提供监测技术服务工作。

7.2 结算方式：

本合同价为暂定价，监测项目最终结算价根据招标文件和现行监测规范的规定，以经委托人、监理及承包人三方确认的现场实际完成的监测工作量为依据，监测技术费用根据实际工作量和承包人投标报价时所报的监测费综合单价进行结算(合同需附上投标时报价表)。最终结算价以实际发生工程量计算，且结算金额以财政部门审定的金额为准。

7.3 根据工程施工进度安排，监测工作需分批进行，受各种内、外部条件影响(包括施工工期顺延)，第三方安全监测周期和关键时间节点会随工程进展进行调整，此类调整引起的工期变化不调整相关的综合单价，相应费用的支付顺延。

7.4 当发生工程变更、新增监测项目时，按市场价双方协商确定。

7.5合同价款的支付：

1)预付款：合同签订且发包人申请拨款到位后15天内，承包人按支付程序，申请支付合同暂定总价的30%作为预付款。

2)进度款按实际完成监测工程量的100%支付，每半年支付一次。当所有进度款累计支付达到总完成监测量工程量金额的80％时，暂停支付所有进度款，受托人根据委托人要求提交全部监测成果报告。

3)其结算最后经财政部门或者委托人按相关程序审核确定结算价后支付剩余款项。

7、付款时间：

双方同意，上述所有款项均由项目业主广州市增城区大封门水库管理所支付，付款前乙方应向广州市增城区大封门水库管理所提供符合要求的请款资料并向业主单位开具合规有效的增值税专用发票。广州市增城区大封门水库管理所在规定时间内向财政部门提出支付申请手续后即视为已经按期支付。开票信息如下：

户名:广州市增城区大封门水库管理所

纳税人识别号:

地址:

开户银行:

账号:

第八条 变更

8.1 无论监测数量增减多少，合同期内综合单价均不作调整。

8.2 发包人根据工程施工质量保证需要，要求承包人增加或减少监测项目或数量，承包人应无条件执行发包人要求的变更。

8.3 监测内容变更的估价原则

(1)清单中有适用的或类似子目的单价，套用已有单价；

(2)无适用或类似的综合单价的参考水利、市政、建筑、交通等有关规定测算价格，并按投标总价的下浮率下浮。

(3)上述(1)、(2)方法仍未能确定价格的，则由承包人、发包人共同协商确定。

第九条 双方责任及义务

9.1 委托人责任及义务

1、委托人在开工前配合承包人办理进入进行监测系统布设及监测申请手续等需委托人完成的工作。

2、委托人提供附近的地质勘察资料、地下结构、施工组织设计给承包人，便于承包人根据施工方案、施工范围和进度分析结构变形变位情况，以指导施工。

3、委托人按本合同约定按期支付监测工程费用。

4、对于承包人提供的监测文字、图纸、数据等资料以及属于承包人的测绘成果，委托人有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目。

9.2 承包人责任及义务

1、对于委托人提供的图纸、技术资料以及属于委托人的测量成果，承包人有义务保密，不得向第三方转让，否则，委托人有权对因此造成的损失追究责任。

2、承包人向委托人提供符合技术要求的监测方案。

3、承包人按照审批同意的监测方案，做好各项监测准备，组织监测人员和监测设备及时进入现场，具体实施本项目的监测。

4、承包人在监测工作中每周一次向委托人提交周报五份，监测工作全部结束之日起30个日历天内，向委托人提交监测总结报告八份。

5、承包人负责第三方监测技术工作，提交符合委托人技术要求的报告；负责联系委托人工程技术人员，解决工程中存在的问题；参加委托人组织的有关工程方面的会议。

6、承包人在本合同执行期间，必须负责本方的人员、仪器、设备的一切安全。承包人一方的人员、仪器、设备发生任何损失的，一律由承包人自行承担。

7、承包人应严格按照设计要求、建设行政主管部门和安全监督部门的相关要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行监测工作；

8、工程出现质量隐患时，必须立即上报委托人，并按规定上报相关单位和部门，因承包人未及时上报情况，而造成安全事故的，承包人需负相关责任，对委托人造成损失的，应赔偿该部分费用。

9、工程现场发生险情时，承包人收到委托人通知后，2个小时内必须派专人赶至施工现场。若未在规定时间内到场，委托人有权要求中标人支付2000元/次违约金，累计最多不超过50000元。

10、承包人需及时配合建设单位工作需要，提供现场核测场地标高的工作。

11、承包人未按照本合同约定的期限提交监测周报的，每逾期一日，应按照1000元/日的标准承担违约责任；逾期超过十日的，承包人有权解除本合同。承包人未按照本合同约定的期限提交最终成果报告(或者监测总结报告，需要统一表述)的，每逾期一日，应按照10000元/日的标准承担违约责任；逾期超过十日的，承包人有权解除本合同。

12、承包人须保证其提交的最终成果报告(或者监测总结报告，需要统一表述)和其他监测报告符合有关法律法规，国家、行业标准的规定和本合同的约定，否则，承包人应负责对最终成果报告(或者监测总结报告，需要统一表述)和其他监测报告无偿进行修改，使之符合有关法律法规，国家、行业标准的规定和本合同的约定。经过3次修改仍然不能符合有关法律法规，国家、行业标准的规定和本合同约定的，承包人应当按照2000元/次的标准的承担违约责任。

13、承包人存在其他违反本合同约定的行为，应当按照2000元/次的标准承担违约责任。

14、委托人可根据工程实际情况增减监测工程量，承包人不得拒绝。

15、隧道施工期间，承包人必须驻守现场进行超前预报等监测工作。

第十条 保密

10.1承包人对委托人所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的委托人及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经委托人书面许可，承包人不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。承包人有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。承包人可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

10.2承包人仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。承包人不得以任何方式(如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等)留存保密资料。承包人应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还委托人，并销毁所有复制件。承包人应当妥善保管保密资料，并对保密资料在承包人期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成委托人损失的，承包人应负责赔偿。

10.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

⑴并非承包人的过错而已经进入公有领域的。

⑵已通过该方的有关记录证明是由承包人独立开发的。

⑶由承包人从没有违反对委托人的保密义务的人合法取得的。

⑷法律要求承包人披露的，但承包人应在合理的时间提前通知委托人，使其得以采取其认为必要的保护措施。

10.4如承包人违反本合同关于保密的约定，承包人应赔偿因此而给委托人造成的一切损失。

10.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后一年内持续有效。

第十一条 项目服务成果的权利归属

11.1双方确定，承包人所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归委托人所有。

11.2双方确定，委托人利用承包人的服务成果所完成的新的技术成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归委托人所有。

第十二条 违约责任

12.1双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。

12.2 人员违约责任：根据项目需求，驻现场人员不少于2人，至少1名中级及以上职称。驻场时间根据相关规范执行。驻场办公场所由承包人自行解决。

如未按要求驻场监测，需支付违约金2000元/人次，在合同款中扣除。

12.3 进度违约

若承包人由于自身原因未按确定的监测服务进度完成监测工作，延期违约金按2000元/天计，在合同款中扣除。

若承包人因自身原因影响施工总承包进度的，产生的一切损失由承包人承担。

若委托人由于某种原因需延长工期时，承包人应无条件配合。

12.4 质量违约

若承包人未按相关监测要求开展监测工作或存在弄虚作假行为的，委托人有权另行委托单位进行监测，相关费用由承包人承担，同时扣除违约金2000元/次。

若因承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负责采取补救措施和负法律责任外，应免收直接受损失部分的监测工程费，并根据受损失程度向委托人支付违约金，违约金金额为合同总金额的10％。

由于承包人提供的监测成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部监测费用；或因监测质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的监测费外，并根据损失程度向委托人支付赔偿金。

如施工期监测设备不能正常运行，承包人必须及时修复或更换损坏的相关设备，恢复正常使用状态，并加强监测，取得相关数据。所产生的费用全部由承包人承担，若因设备问题造成质量或安全事故的，根据调查结果追究相关违约责任或法律责任。

12.5 民工工资支付违约

⑴未按规定及时支付民工工资的，除由委托人从工程进度款中代发以外，每次扣除签约合同价(扣除预留金)2%的违约金。

⑵上述违约金的总和不超过合同总金额的10%。

12.6其他

(1)承包人应按委托人的要求及相关制度进行管理考核；若承包人不服从委托人管理及严重违反委托人要求及相关制度的，则委托人有权终止合同。

(2)承包人应遵守委托人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，不得参与可能与合同规定的与招标人利益相冲突的任何活动。未事先征得业主书面同意，不得泄露与本监测业务、本合同及招标人的业务和经营相关的专有或保密资料。发生上述情况，承包人应负法律责任，委托人有权索赔。

(3)承包人应遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按委托人提出的保护要求(措施)，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

(4)承包人应进行安全文明服务，特别是交通安全及一切地下设施的安全，在服务过程中发生的一切安全事故均由承包人自理，与委托人无涉。承包人在服务过程中有义务对原建筑及附属工程加以保护，对造成的损坏将原价赔偿完工验收时设备须正常运行。

(5)未经委托人事先书面同意，承包人不得将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，一经发现，委托人可解除合同，并要求退还已支付的服务费用，并按相关法律法规要求进行赔偿。

(6)因承包人自身原因，承包人提交的研究成果未能通过验收的，委托人有权单方解除合同并拒绝支付承包人报酬余款。

(7)双方应按照本合同要求对其掌握或知悉的对方的秘密信息承担保密义务至对方公开之日止，若有一方违反保密约定，将对方的秘密信息用于本合同以外的项目，或者向第三方泄漏、提供或同意使用任何一项对方的秘密信息，违约方应按合同总价的百分之十向对方支付违约金；如因泄漏秘密信息给对方造成损失，还应赔偿对方的实际损失。

12.7 监测结果数据按委托人要求接入相关系统，数据上报时间和形式满足委托人要求。

12.8在交接完成后至整体项目缺陷责任期内，承包人应保障本项目包含的监测设施设备可靠有效，移交运行单位前出现设备故障或失效需更换的，由承包人负责更换，费用由承包人承担。此期间如需承包人到现场配合的，应按委托人要求(人员、时间等)及时到场，否则视为违约。

第十三条 其他

1．没有委托人的书面同意，受托人不得将合同约定的义务、责任和权利予以转让。

2．为确保检测结果的公正性，任何一方不得干预检测结果。

3．受托人的设备、材料、人员等的安全及社会保险由受托人自行承担。

4．受托人在收取服务费用时提供有效的增值税专用发票。受托人收取的费用已包括各项税费。

5．合同自双方签字盖章之日起生效，如受托人在合同双方签字盖章前已按委托人要求进场作业的，则合同生效期为受托人进场作业之日。

6．本合同共八份，二正六副，由委托人执正本一份、副本三份，受托人执正本一份、副本三份。具同等法律效力。

（以下无正文）

委托人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

受托人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

账户名称：

帐    号：

# 第五章 投标文件格式

广州市增城区大封门水库扩容工程施工期第三方安全监测服务

投 标 文 件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

## 目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、资格审查资料

四、项目安全监测技术方案

五、投标单位情况介绍

六、监测项目报价计算表

七、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

致：                  （招标人名称）

- 在研究了        项目招标文件和考察了工程现场后，我方愿意按人民币       元（大写：          ），下浮率为     %的投标总报价，遵照招标文件的要求承担本项目的监测服务任务。

- 我方同意在从递交投标文件之日起90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

- 在监测服务合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵方的中标通知书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或贵方接到的其他任何投标。同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

- 如果贵方接受我方的投标，我方承诺严格执行招标文件中监测单位的责任与义务；监测合同的生效、终止、变更、暂停与中止；监测服务的费用与支付；监测单位的违约；争端的解决等合同条款。

投标人：（全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

投标人地址：

邮政编码：

电   话：

日   期：     年     月    日

投标函附录

投标函附录

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标下浮率 |  |  |
| 投标总报价 | 大写： |  |
|  | 小写： 元 |  |
| 监测服务期 | 按招标文件要求 |  |
| 质量标准 | 按招标文件要求 |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 证书编号 |  |
| 投标有效期 |  |  |

注：1.采用固定下浮率报价方式报价，并依据所报下浮率（下浮率需填写正值，下浮率小数点后保留二位有效数字，如：X.XX%）列明投标总报价（以“元”为单位，精确到小数点后2位）；

2.投标总报价=最高投标限价×（1-投标下浮率），以“元”为单位，精确到小数点后2位。投标报价超出相对应的最高投标限价，由评标委员作废标处理。

投 标 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：       年龄：       职务：

是                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投 标 人：                     （盖单位章）

年      月      日

## 二、授权委托书

本人             （姓名）是                  （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               （项目名称）            招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：                             （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年      月      日

## 三、资格审查资料

## （投标人应根据招标文件要求附相关证明材料）

（1）投标申请公函（格式）

投标申请公函

致：      （招标人）           ：

按照《               （项目名称）招标公告》对资格审查文件的要求，我们递交有关资格审查的资料文件，以便贵单位审查我们参加         （项目名称）的投标资格。

此申请是                （单位名称）以         （人名）为全权代表身份递交的。

我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交资料的真实性负有相应的法律责任。

我们理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

（2）投标人声明（格式）

（格式见招标公告）

## 四、项目监测技术方案

投标人应按照招标文件的规定，结合自身的服务工作经验，充分考虑本工程现场的各种实际情况编制本服务方案。

注：内容要求表述清晰、完整、严谨。

## 五、投标单位情况介绍

（1）一般情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 |  | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） |  | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位法人证书号或营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 在本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 我单位 （投标人名称） 承诺，我方一旦中标，本表所列的所有人员保证全部、按时、实际投入本项目工作，未经招标人允许不得缺少或调整，否则视为我方违约，招标人有权视情节追究我方违约责任，直至终止合同，我方愿意赔偿由此引起的一切损失。 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

（2）拟委派的项目负责人、技术负责人及投入本项目的主要技术人员一览表

（3）拟委派的项目负责人、技术负责人及投入本项目的主要技术人员简历表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| 专 业 |  | 最高学历 |  |  |  | 从事监测 工作时间 |  |  |
| 技术职称 |  | 现任职务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.个人工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 工作单位 |  | 在该项目任职 |  | 负责过的 主要项目 |  | 工作内容 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按招标文件附上相关人明材料扫描件并盖公章。

2、拟投入人员简历不够填写，可另编页增写。

（4）投标人2020年1月1日至今承担的类似监测业绩

| 序号 | 项目名称 | 工程概况 | 监测项目内容 | 业主名称、 地址、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 按评标办法前附表要求有效证明材料。

## （5） 其他证明企业资信实力、获奖证明资料等扫描件。

# 六、监测项目报价计算表

监测项目报价计算表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 单 位 | 数 量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：投标人应根据项目工期及《技术需求书》中表6.1《计划监测内容》、表6.2《 计划监测点数量》进行明细报价。

## 七、其他资料。

（如有）