附件4

广州市增城区石滩镇全域土地综合整治

拆旧复垦工作专班方案

为全面推进广州市增城区城乡融合示范区增江东岸专项试验区（石滩镇）全域土地综合整治省级试点项目工作，根据《广州市增城区石滩镇全域土地综合整治工作专班方案》，结合我镇实际，制定本专班方案。

一、指导思想

为深入贯彻习近平总书记关于“千村示范、万村整治”工程的重要指示精神，认真落实党的二十届三中全会决策部署，贯彻落实省委“1310”具体部署，规范实施建设用地拆旧复垦（以下简称“拆旧复垦”），优化生产、生活、生态空间格局，促进城乡要素平等交换、双向流动，助力全域土地综合整治，有力支撑“百千万工程”，保障乡村长远发展所需用地指标，保护乡村传统文化景观风貌，保护文物和古树名木，因地制宜有序推进建设用地节约集约利用，着力构建“良田连片、村庄集中、产业集聚、生态优美”国土空间保护利用新格局。

二、工作目标

以解决“空间布局无序化、土地资源利用低效化”问题为目标，对项目区闲置低效建设用地进行盘活，充分利用村庄建设用地存量未使用规模腾挪（“203打开”）、拆旧复垦、垦五奖一等政策红利，通过增减挂钩、空间腾挪将乡村零散土地资源整合，实现土地的高效集约利用。

计划近期推动200亩建设用地拆旧复垦，远期摸查出1000亩建设用地拆旧复垦潜力，由区农投集团作为项目的实施主体，负责承租土地并统筹推进项目策划、投融资、设计、施工、验收腾挪指标等工作。

三、组织领导

为落实石滩镇全域土地综合整治拆旧复垦工作事前事中事后监管，成立拆旧复垦工作专班领导小组，其组成人员如下：

组  长：郭晃明

副组长：郭昆瑜、吴瑞智、谢汝培、项目相关挂村领导

成  员：规自所（城市更新组）、规自所、规自所（重点项目组）、农技中心、农技中心（河长组）、综合执法队、财政办、司法所、规划建设办、农业农村办、农技中心（林业工作组），区农投集团、金贝丘公司，挂村部门、挂村网格、各村（社区）

领导小组下设办公室(设在城市更新组)，并划分5个工作组（规划方案工作组、拆旧复垦实施工作组、拆旧复垦工程监管组、财政保障工作组、日常监督工作组），办公室主任由城市更新组负责同志兼任，主要负责拆旧复垦工作的组织实施，日常工作的协调、统计汇总和上报工作。

（一）规划方案编制组

组  长：郭晃明

副组长：吴瑞智、谢汝培

成 员：规自所（城市更新组）、规自所、林业组、区农投集团、金贝丘公司

工作职责：根据《广东省城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划编制技术指南（试行）》要求组织设计单位编制项目实施方案、拆旧区复垦报告、拆旧区复垦规划设计方案等，并向市规划和自然资源局增城区分局立项，召开专家论证会，完成相关程序后逐级上报市自然资源局审批及省厅备案。

（二）拆旧复垦实施工作组

组 长：各挂村分管领导、吴瑞智、卢炜坚

成 员：规自所（重点项目组）、农技中心、农技中心（河长组）、综合执法队、财政办、司法所、金贝丘公司、挂村部门、挂村网格、各村（社区）

工作职责：协助实施主体组织开展拆旧复垦工作宣传动员、土地清查与勘测、评估，按程序组织土地、青苗所有人签字确认测量数据、完成土地流转协议和青苗补偿协议签订、整理完善补偿资料、补偿款项划拨分配和清表交地等具体工作；负责拆旧复垦工作过程中涉及的市政道路、电网电力、沟渠河道改(迁)建等事项，保障项目开展期间当地人民的正常生活生产需求。

（三）拆旧复垦工程监管组

组 长：各挂村分管领导

成 员：规自所（重点项目组）、农技中心、农技中心（河长组）、规划建设办、城乡发展中心、综合执法队、挂村部门、挂村网格、各村（社区）

工作职责：配合实施主体，按照相关复垦技术规范的要求，对拆旧区进行复垦工程的实施，主要包括建筑物拆除、土地平整、土壤改良、基础配套、植被重建等工程内容，使地块其达到农用地要求。加强拆旧复垦工作实施过程中现场安全文明施工日常巡查工作，确保拆旧施工安全，对不按规范施工作业的行为现场叫停或责令限期整改，按照建筑垃圾管理有关规定对废弃材料进行合理处置。项目验收后协同办公室开展日常巡查巡逻，强化复垦地后期管护。

（四）财政保障工作组

组 长：吴瑞智

成 员：区农投集团、财政所、司法所

工作职责：根据《市规划和自然资源局增城区分局关于印发<广州市增城区城乡融合示范区增江东岸专项试验区（石滩镇）全域土地综合整治省级试点项目工作方案>的通知（穗规划资源增〔2023〕28号）》，拟由广州增城现代农业投资发展集团有限公司（以下简称“区农投集团”）作为项目的意向实施主体，研究项目资金平衡方案，针对切实可行、成本较低、收益明显的地块，开展项目策划、投融资、设计、建设、验收腾挪指标等工作。

（五）日常监督工作组

组 长：乔莉

成 员：监察办、区农投集团纪检办

工作职责：负责全面履行党风廉政建设监督责任，对拆旧复垦工作中出现推诿扯皮、消极懈怠、弄虚作假、欺上瞒下等行为依纪依规从严查处，对工作不作为、慢作为、乱作为的行为进行问责，涉嫌违法的移送司法部门处理。

四、工作内容

- （一）摸查潜力地块。对石滩镇区域内零散、低效、闲置建设用地进行摸查核实，分析建设用地整理复垦的基础条件，并结合初步现场踏勘实地现状情况、权属人意愿、实地情况等条件确定项目范围。

- （二）编制拆旧复垦实施方案。根据《广东省城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划编制技术指南（试行）》要求编制项目实施方案、拆旧区复垦报告、拆旧区复垦规划设计方案，并向市规划和自然资源局增城区分局申请立项，召开专家论证会，完成相关程序后逐级上报市自然资源局审批及省厅备案。

- （三）拆旧复垦施工。项目拆旧区复垦方案审查通过后，按照相关复垦技术规范的要求，对拆旧区进行复垦工程的实施，通过建筑物拆除、土地平整、土壤改良、基础配套、植被重建等内容，使其达到农用地要求。

- （四）系统报备及复垦指标使用。根据要求将项目实施全流程材料上传报备系统，并通过各级审核，逐级向省自然资源厅申请复垦指标下达，统筹用于新型城镇化建设和乡村振兴重点项目。

五、工作计划

2025年，启动石滩镇全域土地综合整治拆旧复垦工作，全面摸查石滩镇范围内拆旧复垦潜力，实施建设用地拆旧复垦，并将腾退出的建设用地指标用于保障重点项目建设需求。

2025年2月底，重点完成下围村、凰埔村片区建设用地拆旧复垦项目，进一步健全石滩镇拆旧复垦工作流程，总结一批可复制、可推广的拆旧复垦工作经验。

2025年4月，完成石滩镇区域内约124亩符合拆旧复垦条件的地块拆旧复垦工作，实现建设用地腾挪使用与指标交易，统筹安排用于新型城镇化建设和乡村振兴、生态保护补偿。

2025年底，摸查出石滩镇区域内符合拆旧复垦条件的地块约1000亩，挖掘拆旧复垦实施潜力，充实建设用地拆旧复垦储备库，为2026年拆旧复垦项目打下坚持基础。

六、工作要求

（一）提高认识，压实工作责任。各部门、各村（社区）要根据各自职责，按照整治范围内的潜力情况和实施计划安排，协调配合、整合资源，共同推进石滩镇全域土地综合整治拆旧复垦工作。

（二）加强宣传，提高群众知情度。各部门、各村（社区）要明晰拆旧复垦工作思路和工作原则，进村入户开展拆旧复垦政策宣传，对拟进行拆旧复垦的地块及时通过镇、村务公示栏进行公示公告，进一步提高群众对拆旧复垦工作知晓度。

（三）通力协作，扎实推进工作。各部门、各村（社区）及工作组要加强沟通联系，主动工作，勇挑重担，协调行动，齐心协力做好各项工作。

（四）依法办事，违法必究。参加拆旧复垦工作的所有工作人员要严于律己，严格按法律、法规和政策规定办事，在完成工作的同时要保障群众合法利益诉求。一经发现违纪违法行为，按党纪政纪和有关法律法规予以严惩。