附件5

广州市增城区石滩镇全域土地综合整治

塘口旧村改造工作专班方案

为全面推进广州市增城区城乡融合示范区增江东岸专项试验区（石滩镇）全域土地综合整治省级试点项目工作，根据《广州市增城区石滩镇全域土地综合整治工作专班方案》，结合我镇实际，制定本专班方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神和中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东、广州重要讲话、重要指示精神，按照农业农村优先发展的要求，认真落实全省、全市、全区推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会部署，学习运用“千万工程”经验，深刻把握实施“百千万工程”的战略意图、实践要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在充分尊重村民意愿的基础上，进一步加大政策服务指引，因地制宜探索空心村闲置建设用地整合、腾退、分配以及风貌提升路径，引导村民有序建房和风貌提升，切实改善村民生活居住条件和乡村风貌，不断增强村民获得感、幸福感、安全感。

二、工作目标

认真贯彻落实全省、全市、全区推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会部署，学习运用“千万工程”经验，进一步提升农村土地利用效率，以塘口村空心村为试点，开展农村建设用地腾挪、农村建房、乡村风貌提升以及产业导入等工作，实现旧村盘活与开发利用，建设宜居宜业和美乡村示范样板。

三、组织领导

为落实石滩镇全域土地综合整治塘口旧村改造工作事前事中事后监管，成立塘口旧村改造工作专班领导小组，其组成人员如下：

组  长：曾  评

副组长：刘志彬、刘泽帮、郭晃明、董志军、项目相关挂村领导

成  员：规划建设办、规自所、规自所（城市更新组）、农业农村办、城乡发展中心、农技中心、农技中心（河长组）、农技中心（林业工作组）、综合执法队、生态环保办、经济办（整规组）、规自所（重点项目组）、财政办、司法所、挂村部门、挂村网格、塘口村

领导小组下设办公室(设在城市更新组)，并划分6个工作组（规划组、报建审批组、土地整备工作组、工程监管组、招商筹备组、财政保障工作组、日常监督工作组），办公室主任由城市更新组负责同志兼任，主要负责塘口村旧村改造工作的组织实施，日常工作的协调、统计汇总和上报工作。

（一）规划组

组  长：曾  评

副组长：郭晃明

成  员：规自所（城市更新组）、规自所、农业农村办、规划建设办、城乡发展中心、财政办、司法所

工作职责：持先规划后建设、不规划不建设。统筹考虑村民意愿、资金成本、实施路径、政策衔接等因素，组织设计单位因地制宜编制塘口村旧村改造方案，引导乡贤、村民参与方案编制，在保障村民利益的前提下完成规划设计方案，明确旧村改造模式，科学划定改造区范围、宅基地范围，形成相对集中、集约高效的村庄用地建设布局。做好项目工作资金保障，加快简化用款拨款程序，定期整理重点项目资金台账，加强资金监督管理，切实规避各类资金风险。落实项目合同等资料合法性审查工作。

（二）报建审批组

组  长：黄冠强

副组长：李镜和、郭晃明、谢汝培

成  员：规自所、农业农村办、规划建设办、城乡发展中心、挂村部门、挂村网格、塘口村

工作职责：加快推进存量农房报建审批。推动制定规划许可报建、竣工验收工作指引，完善宅基地用地建房联审联办流程和程序，指导村社开展报建审批。

（三）土地整备工作组

组  长：各挂村分管领导

成  员：规自所、规自所（重点项目组）、农技中心、农技中心（河长组）、综合执法队、挂村部门、挂村网格、塘口村

- 工作职责：按照工作部署，组织开展塘口村旧村改造方案的宣传动员，实地丈量核实各社各户的土地、房屋及地上附着物等基本情况，细致摸查出各地块上的租赁关系。协助项目开展放线放桩、测量、评估、向群众解释旧村改造置换标准，按程序组织房屋所有权人签字确认、协议签订、整理完善资料、房屋建设等工作。落实“一户一宅”规定，制定宅基地审批工作指引，分类指引权利人记载不一致、无合法土地权属来源等情形处理，探索建立超面积占用宅基地的退回与补偿协商机制。加快推进存量农房报建审批。推动制定规划许可报建、竣工验收工作指引，完善宅基地用地建房联审联办流程和程序，指导开展报建审批。

（四）工程监管组

组  长：各挂村分管领导

成  员：规划建设办、城乡发展中心、综合执法队、挂村部门、挂村网格、塘口村

工作职责：强化规划许可批后监管。指导、监督村、社办理村民个人非公寓式住宅建设规划许可批后监管、规划核实等工作，协调提供技术、政策、信息化等方面的支撑和保障，协调组织测绘机构提供放线、验线、规划核实测量、地形图等方面服务。加强农村建房全程监管。压实属地责任，加强农房建设源头管控，加强辖内农村建房活动监管，全面落实农村建房审批“五公开”制度和“六到场”要求，强化对农村建房的结构质量和施工要求等方面的监督检查和巡查。

（五）财政保障工作组

组  长：吴瑞智

成  员：区农投集团

工作职责：负责工作推进过程中的资金保障。

（六）日常监督工作组

组  长：乔莉

成  员：监察办

工作职责：负责全面履行党风廉政建设监督责任，对塘口旧村改造工作中出现推诿扯皮、消极懈怠、弄虚作假、欺上瞒下等行为依纪依规从严查处，对工作不作为、慢作为、乱作为的行为进行问责，涉嫌违法的移送司法部门处理。

四、工作计划

- （一）准备阶段（2025年3月前）。明晰工作流程，细化工作任务、责任分工和工作步骤，召开动员会，组织人员培训，编制工作方案。

（二）基础数据摸查和方案宣传（2025年6月前）。由攻坚小组实地调查登记房屋的基本情况，实地丈量核实各村各社各户的土地、房屋及地上附着物等基本情况，细致摸查出各地块上的租赁关系。走村入户宣传方案，并收集村民意见和建议，组织编制实施方案。

（三）改造方案表决（2025年12月前）。组织试点范围内全体村民代表和合作社户代表对改造方案进行表决。

- （四）选址地块用地报批和合作方招商（2027年6月前）。完成用地报批材料组卷并报广州市规划和自然资源局增城区分局，同时完成合作方的招商工作。

- （五）改造建设集资融资（2027年6月前）。村民按照前期实施方案中资金测算的价格，按时缴纳到强村公司后进行统一建设。

（六）启动建设（2027年12月前）。全面启动工程设计、七通一平、房屋建设等施工工作。

五、工作要求

（一）提高认识，压实工作责任。各部门、各工作组要根据各自职责，按照整治范围内的潜力情况和实施计划安排，协调配合、整合资源，共同推进石滩镇全域土地综合整治塘口旧村改造工作。

（二）加强宣传，提高群众知情度。各部门、各工作组要明晰塘口旧村改造工作思路和工作原则，进村入户开展塘口旧村改造政策宣传，对拟进行塘口旧村改造的地块及时通过镇、村务公示栏等进行公示公告，提高群众对塘口旧村改造工作知晓度。

（三）通力协作，扎实推进工作。各部门、各工作组要加强沟通联系，主动工作，勇挑重担，协调行动，齐心协力做好各项工作。

（四）依法办事，违法必究。参加塘口旧村改造工作的所有工作人员要严于律己，严格按法律、法规和政策规定办事，在完成工作的同时要保障群众合法利益诉求。一经发现违纪违法行为，按党纪政纪和有关法律法规予以严惩。